UGOVOR BROJ: _________________________

o izvođenju radova na izgradnji/sanaciji ____  stambenih  jedinica socijalno ugroženih romskih porodica po sistemu ”ključ u ruke” u općini __________

Ovaj Ugovor je zaključen između:

1. BOSNE I HERCEGOVINE, MINISTARSTVA ZA LJUDSKA PRAVA I IZBJEGLICE, sa sjedištem u Sarajevu, ulica Trg BiH broj 1, koga zastupa ministrica Semiha Borovac, kao ugovorne strane odgovorne za koordinaciju i monitoring cjelokupnog procesa izgradnje/sanacije stambenih jedinica u okviru projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH“ (u daljem tekstu: Ministarstvo)

2. OPĆINE/IMPLEMENTATORA/NVO _____________ , sa sjedištem u ulici _____________ broj ___ , koju zastupa načelnik/direktor  _________________, kao ugovorne strane koja ima vodeću ulogu u cjelokupnom procesu (u daljem tekstu: Implementator)

kao naručioca, sa jedne strane i

3. _______________________  sa sjedištem u ulici _______________ broj: ________ koju zastupa direktor __________________  (u daljem tekstu: Izvođač)

kao Izvođača, sa druge strane.

I	UGOVORNA DOKUMENTACIJA

Član 1.

1.1.	Ovaj Ugovor podliježe odredbama Opštih uslova za ugovaranje građevinskih radova koji su objavljeni u Priručniku za provođenje procedura u realizaciji projekata rekonstrukcije i povratka u BiH, a sa čijom su se primjenom ugovorne strane saglasile potpisivanjem Izjave koja se nalazi u prilogu ovog Ugovora. Odredbe Opštih uslova za ugovaranje građevinskih radova biće primijenjene pri tumačenju ovog Ugovora i neće se smatrati da je sadržaj ovog Ugovora ili nekih drugih Aneksa po njih derogativan, osim ako to nije drugačije posebno ugovoreno.

1.2.	Izvođač i Naručioci, takođe se slažu da su odredbe dolje navedenih dokumenata obavezujuće i koji će od njih, u slučaju spora, imati prevlast jedan nad drugim odrediće se prema slijedećem redoslijedu:

- Ugovor o izvođenju radova na izgradnji/sanaciji stambenih jedinica po sistemu „ključ u ruke“,

- Opšti uslovi za ugovaranje građevinskih radova,

- Ponuda Izvođača radova,

- Investiciono-tehnička dokumentacija.

1.3. 	Gore navedena dokumetacija predstavlja sastavni dio Ugovora između Izvođača i ostalih potpisnica Ugovora, čije odredbe imaju prevlast nad svim ostalim pregovorima ili sporazumima, bilo usmenim ili u pisanoj formi, a koji se odnose na predmet Ugovora.

II	VEZA UGOVORA

Član 2.

2.1. Odluka o izboru prioritetnih projekata iz oblasti stambenog zbrinjavanja Roma  u BiH, koji će biti finansirani u 2013. godini, broj:01-39-4375/13 od 15.11.2013. godine.

2.2. Memorandum o razumijevanju na realizaciji projekta „Stambeno zbrinjavanje Roma u BiH u 2013. godini“, broj: 01-39-4654/13, zaključen dana 11.12.2013. godine.

2.3. Usaglašen tender naručioca radova, od strane Ministarstva i Implementatora.

2.4. Ponuda Izvođača broj: _____________ od __________ godine, koja je rezultat odabira najpovoljnije ponude u provedenom postupku za dodjelu Ugovora, prihvaćenu od naručitelja radova.

III	PREDMET UGOVORA

Član 3.

3.1. Predmet Ugovora je izvođenje /arhitektonsko-građevinskih i instalacijskih/ radova na izgradnji/sanaciji _____stambenih jedinica socijalno ugroženih romskih porodica u općini ________ po sistemu ''ključ u ruke''.

3.2. Popis korisnika pomoći s adresama stambenih jedinica koje se grade/saniraju sastavni su dio ovog Ugovora.

IV	VRSTA I OBIM USLUGE

Član 4.

4.1. Vrsta i obim radova na izgradnji/sanaciji stambenih jedinica romskih porodica određeni su revidovanom projektnom dokumentacijom i prihvaćenom ponudom Izvođača radova koja je sastavni dio ovog Ugovora, zakonskom regulativom, standardima i pravilima struke iz oblasti građenja.

V	CIJENA USLUGE

Član 5.

5.1. 	Ukupna cijena usluge iz člana 3. Ugovora je fiksna i iznosi __________ KM

(slovima: _________________________i _ /100 KM), sa obračunatim porezima.

5.2.	Ukupna cijena iz stava 5.1. obuhvata sve aktivnosti i radove do uspješno obavljenog tehničkog prijema i konačnog obračuna. Ukupna cijena takođe obuhvata vrijednost svih nepredviđenih radova, viškova ili manjka radova, ako bi isti uslijedili zbog vidljivih ili skrivenih nedostataka uočenih tokom izgradnje/sanacije.

5.3.	Ukupna cijena iz stava 5.1. obuhvata i eventualna povećanja cijene elemenata na osnovu kojih je ista određena.

5.4.	Cijena izvođenja radova na izgradnji je iskazana kao zbir cijena izvođenja radova  u skladu sa predmejrom i predračunom radova koji je sastavni dio ponude Izvođača.

VI	NAČIN PLAĆANJA

Član 6.

6.1. Ukupnu cijenu usluge iz stava 5.1. Implementator će plaćati sukcesivno na

slijedeći način: Cijena za izvođenje radova će se plaćati Izvođaču u roku od 30 dana po

mjesečno ispostavljenim privremenim i okončanoj situaciji. Privremene situacije se

ispostavljaju do 5-og u tekućem mjesecu za radove izvršene u prethodnom mjesecu, a

okončana situacija po završetku radova. Vrijednost za plaćanje ispostavljenih situacija

mora biti potpisana i ovjerena od strane Nadzora nad građenjem i Projekt menadžera

Implementatora, a na osnovu pozitivnog izvještaja od strane monitora iz nadležnog regionalnog centra Ministarstva.

Ukupna vrijednost radova po svim situacijama ne smije preći ukupno ugovorenu

vrijednost za izvođenje radova. Jedan primjerak situacije se dostavlja Ministarstvu

najkasnije u roku od 7 dana od dana ispostavljanja.

6.2. Iznos za plaćanje ovjeren od strane Nadzora nad građenjem i Projekt menadžera

Implementatora može biti osporen izvještajem od strane Ministarstva, u cjelosti ili

samo njegov dio. U tom slučaju isplaćuje se nesporni dio iznosa, a sporni dio će biti

plaćen nakon postizanja sporazuma oko problema koji je rezultirao sporom.

6.3. Finansijska vrijednost svake situacije /cijena/ iz stava 5.1 i 5.2, predstavlja zbir

finansijske vrijednosti stvarno izvršenih radova za svaki objekat pojedinačno.

6.4. Finansijska vrijednost iz predhodnog stava se određuje procentom gotovosti

stvarno izvedenih radova koji mora biti isti kao procenat finansijskog izvršenja

ugovorene cijene, a iskazuje se apsolutnim brojem, u konvertibilnim markama.

6.5. Iznos od 10% od ukupne ugovorene cijene Implementator će platiti u roku od 30

dana po obavljenom konačnom obračunu i dostavljenoj bezuslovnoj bankovnoj

Garanciji za dobro izvršenje radova.

6.6. Naknada zbog kašnjenja iznosi 0,5% od cijene iz Ugovora za svaku sedmicu

kašnjenja, pa do maksimalno (10%) od konačne cijene iz Ugovora.

VII  	ROKOVI

Član 7.

7.1. Ukupan rok za izvršenje usluga iz člana 3. je ___ kalendarskih dana.

7.2. Rok za izvođenje radova na rekonstrukciji računa se od datuma uvođenja

Izvođača u posao. Smatrat će se da je Izvođač uveden u posao kada mu nadležni organ

Općine omogući nesmetan početak izvođenja radova.

7.3. O uvođenju u posao sačinjava se poseban Zapisnik, koji potpisuje i projekt

menadžer i Nadzorni organ, što se konstatuje u građevinskom dnevniku. Zapisnik o

uvođenju u posao Implementator je dužan dostaviti Ministarstvu u roku od 7 dana od

dana uvođenja.

7.4. Bezuslovnu bankovnu garanciju za dobro izvršenje ugovora u iznosu od 10%

ukupne vrijednosti ugovora Izvođač je dužan dostaviti Implementatoru, a kopiju

Ministarstvu, sa danom potpisivanja Ugovora od strane Ministarstva, odnosno

najkasnije 10 (deset) dana od dana prijema zaključenog ugovora. Bezuslovna bankovna

garancija ostaje na snazi 28 kalendarskih dana nakon ugovorenog roka izvršenja

Ugovora. Ukoliko izvođač ne izvede radove u ugovorenom roku dužan je obezbijediti

bezuslovnu bankovnu garanciju za period produženja Ugovora

7.5. Bezuslovna bankarska garancija je uslov stupanja na snagu Ugovora.

Implementator je obavezan konstatovati i podatak o blagovremenosti dostavljanja

bankovne garancije. Ukoliko bezuslovna bankovna garancija nije dostavljena u roku

predviđenom u Ugovoru Implementator je dužan donijeti pismeni akt kojim će

konstatovati da Ugovor nije stupio na snagu zbog blagovremenog nedostavljanja

bankarske garancije i isti dostaviti potpisnicima ugovora.

7.6. Rok za izvršenje usluge iz člana 3. teče do dana izdavanja potvrde o generalnom

završetku radova, koju po pismenoj obavijesti Izvođača, izdaje nadzor nad građenjem.

VIII	OBAVEZE MINISTARSTVA

Član 8.

8.1. Ministarstvo će vršiti monitoring procesa dodjele ugovora Izvođaču od strane

Implementatora u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, uključujući izradu

tenderske dokumentacije, raspisivanje javnog konkursa, odabir najpovoljnije ponude,

kao i procesa realizacije kompletnog Ugovora, u skladu sa dinamičkim planom.

8.2. Izvještaje o monitoringu procesa iz predhodnog stava, Ministarstvo će dostavljati

Implementatoru.

8.3. Sektor za ljudska prava u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH je nositelj

ukupne realizacije projekata i koordinator Projekta u Ministarstvu. Sektor za ljudska

prava prati realizaciju projekata u skladu sa usvojenom Metodologijom i potpisanim

Ugovorom.

8.4. Sektor za obnovu, razvoj, monitoring i regionalne centre će vršiti monitoring

implementacije tehničke komponente na provođenju projekata za stambeno

zbrinjavanje Roma u skladu sa propisanim procedurama definisanim u Priručniku za

monitoring i ovim Ugovorom.

IX	 OBAVEZE IMPLEMENTATORA

Član 9.

9.1. Implementator, o svom trošku, radi tendersku dokumentaciju za izvođenje, te u

skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH provodi postupak za dodjelu Ugovora za

izvođenje radova na izgradnji/sanaciji stambenih jedinica, uključujući odabir

najpovoljnije ponude.

9.2. Implementator sačinjava zajedno s Izvođačem radova:

- Zapisnik o primopredaji baznih podataka i podloga iz člana 4. Ugovora

- Zapisnik o uvođenju u posao.

9.3. Implementator će imenovati Projekt menadžera, kao koordinatora svojih

aktivnosti po ovom Ugovoru i o tome pismenim putem izvjestiti ostale potpisnice

Ugovora.

9.4. Da ministarstvima - donatorima omogući, u bilo koje vrijeme, povlačenje isplate

ako se pojave odstupanja od dogovorenih planova i budžeta, ako se desi pogrešna

upotreba sredstava, ako su ciljevi Ugovora dovedeni u pitanje, ako rukovanje

finansijama za projekat nije zadovoljavajuće ili ako se projekat ne razvija u skladu sa

Ugovorom u vezi ciljeva ili u bilo kojem drugom smislu.

9.5. Implementator putem nadzora nad građenjem, u skladu sa zakonom

kontinuirano prati realizaciju Ugovora prema svim operativnim planovima,

dinamičkom planu i redovno izvještava Ministarstvo.

9.6. Implementator će izvršiti fotografisanje zatečenog stanja, kao i stanja nakon

završetka realizacije projekta.

9.7. Implementator će pripremiti završni narativni i finansijski izvještaj o realizaciji

projekta u skladu sa obavezujućom formom finansijskog izvještaja određenog od strane

Komisije za odabir projekata.

9.8. Implementator će zaključiti ugovore sa krajnjim korisnicima i sačiniti zapisnik o

primopredaji objekata sa krajnjim korisnicima.

9.9. Implementator u saradnji sa Općinom pruža i svu drugu potrebnu pomoć kako bi

se olakšalo valjano realizovanje Ugovora, koordinira prijedloge i doprinos lokalnih

partnera, osigurava održivost sistema i uspostavljenih mehanizama, ima i zadržava

vodeću ulogu u cjelokupnom procesu na lokalnom nivou.

9.10. Općina, o svom trošku, priprema, organizuje i vrši tehnički prijem, u skladu sa

Zakonom.

X	OBAVEZE IZVOĐAČA

Član  10.

10.1. Izvođač će, kao specijalizovana organizacija za realizaciju usluge iz predmeta

Ugovora, istu izvršiti u svemu prema odredbama ovog Ugovora, projektnoj

dokumentaciji, stručno i kvalitetno, saglasno važećoj zakonskoj regulativi, pravilima i

standardima struke koja su na snazi danom zaključenja Ugovora.

10.2. Izvođač je obavezan sačiniti dinamički plan realizacije Ugovora, kao uslov za

potpis Ugovora i istog se pridržavati. Dinamički plan podrazumijeva skup operativnih

planova: terminskih, financijskih planova angažovanja radne snage i mehanizacije i sl.

Dinamički plan je sastavni dio Ugovora.

10.3. Izvođač će, odmah po potpisu Ugovora, za rukovodioca ugovorenih aktivnosti

imenovati stručnu osobu/osobe koja je ovlaštena za obavljanje istih/ i o tome pismenim

putem izvjestiti ostale potpisnice Ugovora.

XI	USTUPANJE RADOVA PODUGOVARAČIMA

Član 11.

11.1. Izvođač nema pravo, u cjelosti, ustupiti ugovorene aktivnosti drugom izvođaču.

11.2. Izvođač može do maksimalno 20% od ukupne vrijednosti Ugovora ustupiti

podugovaraču uz pismenu saglasnost Implementatora i o tome pismeno obavijestiti

Ministarstvo.

11.3. Ukoliko se Implementator saglasi da Izvođač dio svojih obaveza povjeri

podugovaračima, Izvođač će ostati i dalje jedini odgovoran za izvršenje Ugovora u

cjelosti. Saglasnost za podugovaranje ne oslobađa Izvođača od bilo koje njegove

obaveze prema ovom Ugovoru. Uslovi podugovora podliježu i u skladu su sa uslovima

ovog Ugovora.

11.4. Sve odluke, upute, naredbe nadzora nad građenjem, izdate Izvođaču radova,

obavezne su i za njegove podugovarače.

11.5. Propusti i greške podugovarača u realizaciji ugovorne obaveze, neće osloboditi

obaveze i odgovornosti Izvođača za njegove obaveze po ovom Ugovoru.

11.6. Ukoliko podugovarač vrši realizaciju svojih aktivnosti suprotno ovom Ugovoru,

Implementator može pismenim putem zahtjevati od Izvođača da prekine

podugovarački ugovor.

11.7. Angažovanje podugovarača pod uslovima iz stava 11.2, eventualan raskid

podugovora ne može imati nikakvog uticaja na izmjenu cijene, rokova i drugih

elemenata ovog Ugovora.

XII IZVJEŠTAVANJE

Član 12.

12.1  Izvještaji o progresu i finansijama biće prezentovani ministarstvu – donatoru:

- Prvi – 6 mjeseci po početku aktivnosti;

- Drugi - do 25. decembra 2015. godine.

- kao i po potrebi na pismeno traženje Ministarstva-donatora.

12.2. Završni, narativni i finansijski izvještaji biće podneseni najdalje petnaest dana od dana primopredaje objekata, u skladu sa obavezujućom formom finansijskog izvještaja određenog od strane Komisije za odabir projekata. Izvještaj će se bazirati na stanju računa i pokrića prihoda i troškova za cijeli program uključujući sve izvore finansiranja.

XIII	TEHNIČKI PRIJEM  I KONAČAN OBRAČUN

Član 13.

13.1. Po završetku radova iz Ugovora Nadzorni organ je dužan, po pismenoj obavijesti

Izvođača radova da su radovi završeni, izdati Potvrdu o generalnom završetku radova,

koja se dostavlja Implementatoru koji će je proslijediti Ministarstvu.

13.2. Tehnički prijem radova vrši komisija koju imenuje Općina. Tehničkom prijemu

radova obavezno prisustvuju predstavnici Ministarstva, Implementatora, Nadzor nad

građenjem i Izvođač radova.

13.3. Konačan obračun radova vrši se nakon tehničkog prijema. Konačan obračun

radova vrši se zapisnički od strane predstavnika svih ugovornih strana.

13.4. Tehničkim prijemom se konstatuju svi relevantni podaci u vezi sa realizacijom

Ugovora kao što su, da li su radovi izvedeni po Ugovoru, kvalitet radova, da li su

otklonjeni nedostaci, da li je Izvođač predao i koje garantne listove, certifikate i ateste,

dan završetka radova i sl.

13.5. Konačnim obračunom se utvrđuju međusobna finansijska prava i obaveze

potpisnica Ugovora, a posebno: vrijednost izvršenih radova prema ugovornoj cijeni,

iznos isplaćen po privremenim situacijama, iznos ispostavljene okončane situacije,

konačni iznos koji Izvođač treba primiti ili vratiti prema nespornom dijelu konačnog

obračuna, podatke da li je ispoštovan dogovoreni rok, a ako nije, koliko iznosi

prekoračenje, podatak koja strana, po kojem osnovu i u kojem iznosu zahtijeva

eventualnu naknadu štete ili zatezne kamate kao i njihove sporne i nesporne iznose,

problem o kome eventualno nije postignuta saglasnost predstavnika potpisnica

Ugovora.

13.6. Danom potpisa Zapisnika o primopredaji i konačnom obračunu potpisnice

Ugovora su saglasne da je postupak primopredaje radova i konačnog obračuna završen.

13.7. Ukoliko Zapisnik o konačnom obračunu radova nije osporen od nijedne

potpisnice Ugovora, smatrat će se konačnim i po istom se vrši plaćanje u roku od 30

kalendarskih dana. U slučaju da bilo koja od potpisnica Ugovora ospori Zapisnik ili

njegov dio, spor će se rješiti na način predviđen članom 17. ovog Ugovora.

XIV	GARANTNI ROK

Član 14.

14.1. Termin garantni rok označava period od 10 (deset) godina za sve radove koji se

odnose na solidnost građevine, njenu stabilnost i sigurnost, računajući od dana

izvršenog tehničkog prijema.

14.2. Garantni period za izvedene radove je 12 mjeseci, što potvrđuje bankovna

Gagarancija za dobro izvršenje radova. Pod garancijom se podrazumijeva obaveza

Izvođača da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izgrađenim/saniranim stambenim

jedinicama, koji su nastali uslijed nesolidno izvedenih radova ili lošeg kvaliteta

ugrađenih materijala od strane Izvođača.

14.3. Priroda i uzrok nastalih nedostataka na saniranim stambenim jedinicama u

garantnom roku utvrđuju zajednički i sporazumno predstavnici potpisnica Ugovora i to

odmah po obavjesti/pozivu Implementatora.

14.4. Izvođač je dužan otkloniti sve utvrđene nedostatke u roku do 10 (deset) dana po

pismenom zahtjevu Implementatora i o tome pismeno obavijestiti Ministarstvo.

14.5. U slučaju da Izvođač ne otkloni nedostatke u zadanom roku, Naručitelji mogu

ugovoriti otklanjanje utvrđenih nedostataka sa drugim izvođačima, a za te troškove

teretiti izvođača.

XV	RASKID UGOVORA

Član 15.

15.1. Svaka od ugovornih strana može jednostrano raskinuti Ugovor i prije roka

određenog za njegovo ispunjenje, ako je iz okolnosti posla jasno da jedna od ugovornih

strana neće moći ispuniti svoju obavezu i onda kada bilo koja ugovorna strana izjavi da

svoju obavezu neće ispuniti.

Ispred Naručitelja pismeni raskid ugovora radi Implementator, uz pribavljenu pismenu

saglasnost Ministarstva.

15.2. Svaka od ugovornih strana može raskinitu Ugovor zbog toga što neka od

ugovornih strana svoje dospjele obaveze ne ispuni ni u naknadno prihvatljivom roku za

sve ugovorne strane. Ugovor se ne može raskinuti zbog neispunjenja neznatnog dijela

obaveze. Kao neznatno neispunjenje smatraće se ono koje bitnije ne otežava

ostvarivanje svrhe ovog ugovora.

15.3. Izjava o raskidu Ugovora daje se pismeno.

15.4. Ugovorna stana koja je osnovano, jednostrano raskinula Ugovor ima pravo na

naknadu štete prema opštim pravilima obligacionog prava o naknadi štete.

XVI	ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Član 16.

16.1.	Ministarstva – donatori se neće smatrati odgovornim za bilo kakve povrede ili štete nastale tokom implementacije projekta, te neće snositi eventualne štete, posljedice zbog nezaključenja ugovora usljed poništenja odluke o izboru ponuđača ili zbog drugih nezakonitosti, postupka javne nabavke, koje za posljedicu imaju poništenje ili raskid ugovora.

XVII RJEŠAVANJE SPOROVA

Član 17.

17.1.	Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne sporove po ovom Ugovoru rješavaju sporazumno, a suprotnom u slučaju spora nadležan je Sud BiH u Sarajevu.

XVIII  ZAKLJUČENJE UGOVORA

Član 18.

18.1.	Ovaj Ugovor je sačinjen u  3 istovjetna primjerka, od kojih svaka ugovorna strana zadržava za sebe po jedan primjerak.

18.2.	Ovaj Ugovor se smatra zaključenim kad sve istovijetne primjerke Ugovora potpišu ovlaštene osobe.

18.3.	Izmjene i dopuna Ugovora /aneksi/ važiće samo ako su sačinjene pismeno, i propisno potpisane i ovjerene.

Ministarstvo za ljudska prava i

izbjeglice BiH

Semiha Borovac, ministrica

MP     ___________________

Broj:________________

Dana:  _______________

Implementator           	                    			Izvođač_______________

MP     ________________			          MP

Ime i prezime, načelnik/direktor			Ime i prezime, direktor

__________________					__________________

Broj:________________					Broj:_______________

Dana:_______________					Dana:______________

I Z J A V A

uz Ugovor broj: _________________

Kojom potvrđujemo da smo upoznati sa Opštim uslovima za ugovaranje građevinskih radova koji su objavljeni u Priručniku za provođenje procedura u realizaciji projekata rekonstrukcije i povratka u BiH i da smo saglasni da se isti primjenjuju pri tumačenju ovog Ugovora.